**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.02.2018 № 9 с.Табунщиково

О внесении изменений в Приложение №1

к постановлению Администрации Табунщиковского

сельского поселения от 24.10.2013 № 55

Об утверждении муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Благоустройство и жилищно-

коммунальное хозяйство»

В соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 27.12.2017 № 145 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Краcносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 №55 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб

**Приложение** №1

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 08.02.2018 № 9

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Приложение № 1 к постановлению Администрации Табунщиковского

сельского поселения от 24.10.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство

и жилищно-коммунальное хозяйство»

1. В муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1.1. Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения на 2014-2020 годы составляет – 8064,093 тыс. рублей:

в 2014 году – 1277,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 1467,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1311,4 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года 0,0 тыс. рублей

в 2017 году – 1529,593 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей

в 2018 году – 1454,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей

в 2019 году – 452,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 570,6 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 6634,4тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1277,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 1467,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 1224,9тыс. рублей;

в 2017 году – 724,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 917,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 452,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 570,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 1369,762тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 86,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 776,462 тыс. рублей;

в 2018 году – 506,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 59,931тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 29,131 тыс. рублей;

в 2018 году – 30,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 8064,093 тыс. рублей:

в 2014 году – 1277,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 1467,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1311,4 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года 0,0 тыс. рублей

в 2017 году – 1529,593 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей

в 2018 году – 1454,9 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей

в 2019 году – 452,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 570,6 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 6634,4тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1277,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 1467,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 1224,9тыс. рублей;

в 2017 году – 724,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 917,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 452,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 570,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 1369,762тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 86,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 776,462 тыс. рублей;

в 2018 году – 506,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 59,931тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 29,131 тыс. рублей;

в 2018 году – 30,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено в приложении № 6 и приложении № 7 к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство».».

2**. В подпрограмме** 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы:

2.1. Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляет – 3492,793. руб., в том числе

в 2014 году – 673,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 769,4 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 706,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 году – 805,593 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 году – 537,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2019 году – 0,0 тыс. рублей;

2020 году – 0,0 тыс. рублей

за счет средств бюджета района – 1369,762 тыс. рублей, в том числе:

2014 год —0,0 тыс. рублей,

2015 год — 0,0 тыс. рублей,

2016 год — 86,5 тыс. рублей,

2017 год — 776,462 тыс. рублей,

2018 году – 506,8 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей,

2020 год — 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения –2063,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 673,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 769,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 619,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 59,931 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 29,131 тыс. рублей;

в 2018 году – 30,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.».

2.2. Раздел 4.«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации составляет– – 3492,793. руб., в том числе

в 2014 году – 673,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 769,4 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 706,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

2017 году – 805,593 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2018 году – 537,6 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

2019 году – 0,0 тыс. рублей;

2020 году – 0,0 тыс. рублей

за счет средств бюджета района – 1369,762 тыс. рублей, в том числе:

2014 год —0,0 тыс. рублей,

2015 год — 0,0 тыс. рублей,

2016 год — 86,5 тыс. рублей,

2017 год — 776,462 тыс. рублей,

2018 году – 506,8 тыс. рублей;

2019 год — 0,0 тыс. рублей,

2020 год — 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения –2063,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 673,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 769,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 619,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 59,931 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 29,131 тыс. рублей;

в 2018 году – 30,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы содержатся в приложениях № 6 и приложении № 7 к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство».».

3**. В подпрограмме 2**. «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» муниципальной программы:

3.1. Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы за счет средств бюджета поселения – 4571,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 603,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 698,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 605,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 724,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 917,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 452,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 570,6 тыс. рублей.».

3.2. Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы за счет средств бюджета поселения – 4571,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 603,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 698,5 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 605,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 724,0 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 917,3 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2017 года – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 452,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 570,6 тыс. рублей.

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы содержатся в приложениях № 6 и приложении № 7 к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство».».

4. Приложение № 6 к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в редакции:

Приложение № 6

к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

**Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | | Код бюджетной классификации расходов | | | | | | | | | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | ВР | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | | 2014 | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего, в том числе: | | Х | | Х | | Х | | Х | **8094,093** | | **1277,1** | | **1467,9** | | **1311,4** | | **1529,593** | **1454,9** | **452,6** | **570,6** |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, всего | | Х | | Х | | Х | | Х | Х | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация  Табунщиковского сельского поселения | | 951 | | Х | | Х | | Х | 8094,093 | | 1277,1 | | 1467,9 | | 1311,4 | | 1529,593 | 1454,9 | 452,6 | 570,6 |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | всего, в том числе: | | 951 | | Х | | Х | | Х | **3492,793** | | **673,9** | | **769,4** | | **706,3** | | **805,593** | **537,6** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Табунщиковского сельского поселения | | 951 | | Х | | Х | | Х | 3492,793 | | 673,9 | | 769,4 | | 706,3 | | 805,593 | 537,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | 951 | | Х | | Х | | Х | **3351,4** | | **623,9** | | **766,0** | | **683,1** | | **774,1** | **504,3** | **0,0** | **0,0** |
| 951 | | 0502 | | 0512009 | | 240 | 1389,9 | | 623,9 | | 766,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | | 0502 | | 0510020090 | | 240 | 596,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 596,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | | 0502 | | 0510020090 | | 244 | 1278,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 774,1 | 504,3 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | | 0502 | | 0510090200 | | 240 | 86,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 86,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно - коммунального хозяйства | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | 951 | | Х | | Х | | Х | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | | Х | | Х | | Х | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по газификации Табунщиковского сельского поселения» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | 951 | | X | | X | | X | **53,4** | | **50,0** | | **3,4** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 951 | | 0502 | | 0512023 | | 240 | 53,4 | | 50,0 | | 3,4 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | 951 | | X | | X | | X | **87,993** | | **0,0** | | **0,0** | | **23,2** | | **31,493** | **33,3** | **0,0** | **0,0** |
| 951 | | 0502 | | 0510020260 | | 810 | 23,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 23,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | | 0502 | | 05100S3660 | | 810 | 64,793 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 31,493 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | всего, в том числе: | | | Х | Х | | Х | | Х | **4571,3** | | **603,2** | | **698,5** | | **605,1** | | **724,0** | **917,3** | **452,6** | **570,6** |
| Администрация Табунщиковского сельского поселения | | | 951 | Х | | Х | | Х | 4571,3 | | 603,2 | | 698,5 | | 605,1 | | 724,0 | 917,3 | 452,6 | 570,6 |
| Основное мероприятие 2.1.  Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | | 951 | Х | | Х | | Х | **3188,0** | | **324,9** | | **457,6** | | **497,6** | | **481,8** | **580,0** | **349,0** | **497,1** |
| 951 | 0503 | | 0522012 | | 240 | 782,5 | | 324,9 | | 457,6 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0503 | | 0520020120 | | 240 | 497,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 497,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 951 | 0503 | | 0520020120 | | 244 | 1907,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 481,8 | 580,0 | 349,0 | 497,1 |
| Основное мероприятие 2.2.  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | | 951 | Х | | Х | | Х | **470,8** | | **80,4** | | **40,9** | | **7,5** | | **51,8** | **136,0** | **80,7** | **73,5** |
| 951 | 0503 | | 0522014 | | 240 | 121,3 | | 80,4 | | 40,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0503 | | 0520020140 | | 240 | 7,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0503 | | 0520020140 | | 244 | 342,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 51,8 | 136,0 | 80,7 | 73,5 |
| Основное мероприятие 2.3  Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | | 951 | Х | | Х | | Х | **489,2** | | **120,6** | | **100,0** | | **28,8** | | **128,2** | **100,0** | **11,6** | **0,0** |
| 951 | 0503 | | 0522013 | | 240 | 220,6 | | 120,6 | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0503 | | 0520020130 | | 240 | 28,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 28,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 951 | 0503 | | 0520020130 | | 244 | 239,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 128,2 | 100,0 | 11,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | | 951 | X | | X | | X | **423,3** | | **77,3** | | **100,0** | | **71,2** | | **62,2** | **101,3** | **11,3** | **0,0** |
|  |  | | | 951 | 0503 | | 0522021 | | 240 | 174,7 | | 76,0 | | 98,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | 951 | 0503 | | 0520020210 | | 240 | 69,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 69,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | 951 | 0503 | | 0520020210 | | 244 | 170,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 60,9 | 100,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | | | 951 | 0503 | | 0529999 | | 850 | 2,6 | | 1,3 | | 1,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | 951 | 0503 | | 0520099999 | | 850 | 1,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | 951 | 0503 | | 0520099999 | | 853 | 2,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 951 | 0503 | | 0520099999 | | 852 | 1,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | | | 951 | X | | X | | X | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | | | 951 | Х | | Х | | Х | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.»

5. Приложение № 7 к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в редакции:

Приложение № 7

к муниципальной программе Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | **Всего:** | **8094,093** | **1277,1** | **1467,9** | **1311,4** | **1529,593** | **1454,9** | **452,6** | **570,6** |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 59,931 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,131 | 30,8 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| бюджет района | 1369,762 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 776,462 | 506,8 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| бюджет поселения | 6634,4 | 1277,1 | 1467,9 | 1224,9 | 724,0 | 917,3 | 452,6 | 570,6 |
| из них неисполненные расходные обязательства  отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  Развитие жилищного хозяйства и создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Табунщиковского сельского поселения» | **Всего:** | **3492,793** | **673,9** | **769,4** | **706,3** | **805,593** | **537,6** | **0,0** | **0,0** |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 59,931 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,131 | 30,8 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| бюджет района | 1369,762 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 776,462 | 506,8 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| бюджет поселения | 2063,1 | 673,9 | 769,4 | 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | **Всего:** | **4571,3** | **603,2** | **698,5** | **605,1** | **724,0** | **917,3** | **452,6** | **570,6** |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| бюджет поселения | 4571,3 | 603,2 | 698,5 | 605,1 | 724,0 | 917,3 | 452,6 | 570,6 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |