РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 	                                                     № 15                                          с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 № 55, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Табунщиковского сельского поселения                                                         О.Н.Здроб

Приложение

к постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.03.2019  № 15

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского сельского поселения

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 09.09.2013 № 40, Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.10.2013 №55.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2017 № 52 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Табунщиковского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Табунщиковского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнен текущий ремонт моста;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- приобретены строительные материалы для ремонта моста и памятников;

- ведется работа по газификации с. Табунщиково;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 14 протоколов).

В отчетном периоде  проведено 20 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Табунщиковского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Табунщиковского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Табунщиковского сельского поселения; о своевременном проведении ТО газового оборудования; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 9 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Табунщиковского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2018 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, семь было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2017 № 145 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 1518,722 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 64,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 485,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 969,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 1 443,5 тыс. рублей (95,0 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 3,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 480,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 959,3 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 75,2 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2018 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» запланирована реализация четырех основных мероприятий на сумму 549,6 тыс. рублей, фактически освоено – 484,2 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»» запланировано финансирование в сумме 480,3 тыс. рублей, фактически освоено 480,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В рамках данного мероприятия проводилась обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды) ,замена водопроводных сетей протяженностью 1,2 км. Расходы на предоставление субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги произведены в сумме 3,9 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму 969,1 тыс. рублей, фактически освоено – 956,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 540,2 тыс. рублей, фактически освоено – 531,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия    производилась оплата за электроэнергию уличного освещения по муниципальному контракту в сумме 460,3 тыс. рублей ; ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно муниципального контракта; произведена замена электросчетчиков на сумму 45,5 тыс. рублей; приобретены электротехнические материалы на сумму 22,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» запланировано финансирование в сумме 272,8 тыс. рублей. фактически освоено – 107,2 тыс. рублей. Заключено 4 муниципальных контракта на уборку территории от мусора на сумму 67,2 тыс. рублей. На ликвидацию мусорных очагов направлено 40,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» запланировано финансирование в сумме 137,1 тыс. рублей, фактически освоено – 136,6 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проводились следующие работы:

- спил аварийных деревьев

- противоклещевая обработка

- покос травы, сбор мусора.

Приобретены строительные материалы для ремонта памятников и покраски спортивных площадок.

На реализацию основного мероприятия 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» запланировано финансирование в сумме 183,3 тыс. рублей, фактически освоено – 183,1 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проводились следующие работы: приобретались ГСМ и запчасти для трактора, бензотриммера. Приобретен плуг для опашки территории.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение двенадцати показателей, характеризующих Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство. По 10 показателям (1, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (2, 1.5) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений 10 показателя, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2,1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 1;

Значение целевых показателей  1.2 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86 (Со = 8/9=0,86), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0 (СРом = 8/9 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,86 (СРм = 6/7=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз =1443,5/1518,7 =0,95).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,87 (Эис = 0,86/0,95=0,91), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,89 (УРпр = 0,86*0,5+1,0*0,3+0,95*0,2=0,92). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | - | - | - | улучшение состояния объектов коммунальной сферы. повышение удовлетворенности населения Табунщиковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | проводилось обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды) | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на 20 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, в том числе О своевременном проведении ТО газового оборудования | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с.Табунщиково» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня жизни населения | разработана схема газоснабжения села. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | техническое состояние домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуг | В соответствии с соглашением о передаче полномочий оплачено возмещение части платы граждан предприятиям ЖКХ за коммунальные услуги за счет бюджета район. |  |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1. «Повышение удовлетворенности населения Табунщиковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | - |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории Табунщиковского сельского поселения | благоустройство населенных пунктов приведено в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата электроэнергии за уличное освещение | ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения; произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Заключены договора на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. Заключены договора на спил аварийных деревьев. Произведен покос травы. | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | - | - | - | повышение уровня благоустройства территории поселения | для реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт на противоклещевую обработку мест общего пользования № 24 от 12.04.2018 на сумму 38,4 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 11,3 тыс. рублей. Приобретены строительные материалы . Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Произведен спил аварийных деревьев,. | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | приобретение нового и содержание имеющегося оборудования для общего пользования. | повышение уровня благоустройства территории поселения, содержание установленных детских площадок в поселении и иного имущества | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства населенных пунктов. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| 13 | Контрольное событие программы 2.1. «Улучшение внешнего вида территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству – Ординарцева И.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры | организованна работа по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созданы комфортные условия проживания населения, | - |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1 518 ,722 | 1 518 ,722 | 1 443 ,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 64,1 | 64,1 | 3,6 |
|  | бюджет района | 485,522 | 485,522 | 480,6 |
|  | бюджет поселения | 969 ,1 | 969 ,1 | 959,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | всего | 549 ,622 | 549 ,622 | 484,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 64,1 | 64,1 | 3,6 |
|  | бюджет района | 485,522 | 485,522 | 480,6 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 480,3 | 480,3 | 480,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 480,3 | 480,3 | 480,3 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации Табунщиковского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 69,322 | 69,322 | 3,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 64,1 | 64,1 | 3,6 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5,222 | 922,5 | ,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | всего | 969,1 | 969,1 | 959,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 969,1 | 969,1 | 959,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 540, 2 | 540, 2 | 531,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 540, 2 | 540, 2 | 531,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 107,2 | 107,2 | 107,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 107,2 | 107,2 | 107,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 137,1 | 137,1 | 136,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 137,1 | 137,1 | 136,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 184,6 | 184,6 | 184,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 77,8 | 78,0 | 78,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 40 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 40 | 40 | 40 | - |
| 7. | Уровень газификации Табунщиковского сельского поселения | процентов | 0 | 50 | 0 | Газификация перенесена на 2019 год. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» |
| 11. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м. | 2700 | 2750 | 2800 | - |
| 12. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 95 | 95 | 100 | - |
|  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 85 | 85 | 85 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному