УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                             Глава Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

_______________  Здроб О.Н.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЯ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам отчета главы

Администрации Табунщиковского сельского поселения

перед жителями о своей деятельности за 2-е полугодие 2021 года

25.02.2022г.

| № п/п | Поручение | Исполнитель | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт крыши МБУК «Табунщиковский СДК» | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 1 квартал 2022 года | Исполнено в срок |
| 2. | Капитальный ремонт части внутрипоселковой дороги в с. Табунщиково по ул. Ленина от дома № 55 до № 69. | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 3 квартал 2022 года | В работе |
| 3 | Отсыпка и грейдирование внутрипоселковой дороги х. Почтовый | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 1 квартал 2022 года | Перенесено на 4 квартал. (отсутствие бюджетных ассигнований в 1 квартале) |
| 4 | Текущий ремонт памятников воинских захоронений в с. Табунщиково, х. Гривенный | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 2 квартал 2022 года | Исполнено в срок |
| 5 | Сбор и вывоз несанкционированных навалов мусора в п. Рябиновка | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 1,2 квартал 2022 года | Исполнено в срок |