УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                             И.о. Главы Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

_______________  Васькова О.В.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЯ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам отчета главы

Администрации Табунщиковского сельского поселения

перед жителями о своей деятельности за 2-е полугодие 2022 года

28.07.2023г.

| № п/п | Поручение | Исполнитель | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт части внутрипоселковой дороги в с. Табунщиково по ул. Ленина от дома № 55 до № 69. | И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения О.В.Васькова | 2 квартал 2023 года | Не исполнено (отсутствие бюджетных ассигнований) |
| 2. | Оформление документов и установка пяти контейнерных площадок на гражданских кладбищах Табунщиковского сельского поселения. | И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения О.В.Васькова | 2 квартал 2023 года | Не исполнено (отсутствие бюджетных ассигнований) |
| 3 | Ямочный ремонт внутрипоселковой дороги в х. Гривенный по ул. Победа от дома № 34 до дома № 64. | И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения О.В.Васькова | 2 квартал 2023 года | Не исполнено (отсутствие бюджетных ассигнований) |
| 4 | Ямочный ремонт внутрипоселковой дороги на въезде в п. Рябиновка; от дома № 6 по ул. Школьная, до въезда в п. Рябиновка. | И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения О.В.Васькова | 2 квартал 2023 года | Не исполнено (отсутствие бюджетных ассигнований) |
| 5 | Изготовление памятника на братскую могилу погибшим воинам в годы ВОВ, на гражданском кладбище п. Рябиновка. | И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения О.В.Васькова | 1 квартал 2023 года | Исполнено в срок |
| 6 | Подача документов на прохождение государственной экспертизы на строительство разводящего газопровода в п. Рябиновка. |  | 1 квартал 2023 года | Исполнено в срок |
| 7 | Изготовление мемориальной доски на памятник воинам, погибшим в годы ВОВ в х. Гривенный. |  | 2 квартал 2023 года | Исполнено в срок |