УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                             И.о.главы Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

_______________  Буракова С.Г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам отчета главы

Администрации Табунщиковского сельского поселения

перед жителями о своей деятельности за 2-е полугодие 2023 года

(ПЛАН НА 1-ПОЛУГОДИЕ 2024)

20.02.2024

| № п/п | Поручение | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги школьного маршрута по ул. Школьной в п. Рябиновка. | И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова | 3-4 квартал 2024 года |
| 2. | Ограждение детской площадки в центре с. Табунщиково. | И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова | 2-3 квартал 2024 года |
| 3. | Асфальтирование площадки возле памятника воинам ВОВ (внутри ограждения) в х. Гривенный. | И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова | 1-2 квартал 2024 года |
| 4. | Ремонт дорожных знаков по ул. Победы в х. Гривенный. | И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова | 1-2 квартал 2024 года |
| 5. | Отсыпка дороги: - п. Рябиновка по ул. Новоселов в районе д.22 до д.23. - х. Гривенный по ул. Новоселов от д. 14 до д.40, поворот с ул. Школьной на ул. Садовая до д.6; | И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова | 2-3 квартал 2024 года |
| 6. | Замена конструкций ограждения детской площадки и работы по озеленению в п. Рябиновка | И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова | 2-3 квартал 2024 года |