Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | х | х | х | 405,9 | 405,9 | 376,5 | 29,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. Заключены муниципальные контракты на покос травы на обочинах автомобильных дорог, зимнее содержание дорог и на работы по паспортизации внутрипоселковых автомобильных дорог. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 253,2 | 253,2 | 223,8 | 29,4 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2018года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения . с, Табунщиково, ул Советская. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 0,0 |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.09.2018 | х | X | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | х |  | х | 49,1 | 49,1 | 49,1 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. Заключены муниципальные контракты на установку дорожных знаков | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | И.В.Ординарцева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 455,0 | 455,0 | 425,6 | 29,4 |
|  |  | Глава Администрации - О.Н.Здроб Инспектор по благоустройству - И.В.Ординарцева |  |  |  | 455,0 | 455,0 | 425,6 | 29,4 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – И.В.Ординарцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 24.10.2013 № 50.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 455,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 313,8 тыс. рублей, областного бюджета 141,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года фактическое освоение средств составило 425,6тыс. рублей или 93,5 %

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Табунщиковского сельского поселения от 24.12.2017 № 48 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 405,9 тыс. рублей. В 1 полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 376,5тыс. рублей или 92,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения . с, Табунщиково, ул Советская.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 49,1 тыс. рублей. В 1 полугодии 2018 фактически освоение составило 49,1 тыс. рублей. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, пешеходный переход. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                                              О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – И.В.Ординарцева