Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковское сельского поселения» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | X | X | X | 769,4 | 769,4 | 729,5 | 729,5 | 39,9 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | . Произведен текущий ремонт водопроводных сетей 880 м, проводились работы по замене и ремонту насосов, бактеорологических исследований и дезинфекция воды, Приобретены насосы для подачи воды. Обустроен пожарный гидрант и колодец. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 766, 0 | 766, 0 | 726,2 | 726,2 | 39,8 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 43 сходов. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по газификации Табунщиковского сельского поселения» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | Выполнены работы по составлению сметной документации и получению заключения по оценки достоверности определения стоимости проектных работ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 0,1 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Проводятся работы по подготовки предпроектной документации по газификации поселения | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковское сельского поселения» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | X | X | X | 698,5 | 698,5 | 661,6 | 661,6 | 36,9 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | Производилась оплата за электроэнергию уличного освещения Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения . | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 457,6 | 457,6 | 457,4 | 457,4 | 0,2 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и производилась уборку мусора на несанкционированных свалках. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40,9 | 40,9 | 40,8 | 40,8 | 0,1 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | Для реализации данного мероприятия были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок, парка и гражданского кладбища приобретены стройматериалы для выполнения работ по содержанию объектов .Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. По договору подряда уничтожается сорная и карантинной растительность . | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 100,0 | 84,6 | 84,6 | 15,4 тыс. рублей в связи с низким поступлением доходов |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрации поселения Здроб О. Н.) | Произведены работы по ремонту и содержанию техники для работ по благоустройству. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 100,0 | 78,8 | 78,8 | 21,2 тыс. рублей в связи с низким поступлением доходов |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | Произведен текущий ремонт водопровода.Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1467,9 | 1467,9 | 1391,1 | 1391,1 | 76,8 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковское сельского поселения – Глава администрации Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству Стаценко Т.Л.. | X | X | X | 1467,9 | 1467,9 | 1391,1 | 1391,1 | 76,8 тыс. рублей |

Глава Администрации

Табунщиковское сельского поселения                                                                                                                                              О.Н. Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Табунщиковское сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковское сельского поселения 24.10.2013 № 55.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены ассигнования в сумме 1467,9 тыс. руб. В 2015 году заключено 25 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1391,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1391,1 тыс. рублей или 94,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковское сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковское сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Табунщиковское сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковское сельского поселения от 09.09.2013 № 40 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковское сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковское сельского поселения от 25.11.2014 № 120 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковское сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. В 2015 году фактических расходов не было.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» и 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 602,1 тыс. рублей. Заключено 8 договоров на сумму 598,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 371,1 тыс. рублей или 61,6 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» и 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 6 751,0 тыс. рублей. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключено 2 муниципальных контракта на сумму 7 349,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 558,3 тыс. рублей или 82,3 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году основное мероприятие 3.1 («Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»), выполненное в установленный срок. Срок выполнения основного мероприятия 3.2 («Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу») не наступил.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате подписан передаточный акт объектов долевого строительства (квартир).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковское сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковское сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                              Г.В. Щербаков

Исполнитель:

Специалист первой категории по благоустройству – Горнухина Г.С.