Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 480,2 | 480,2 | 480,1 | 480,1 | 0.1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | произведен текущий ремонт водопровода протяженностью 2,538 км с.Табунщиково, замена водопроводных сетей п.Рябиновка протяженностью 0,2 км приобретены насосы для подачи воды. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 480,2 | 480,2 | 480,1 | 480,1 | 0.1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 сходов. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по газификации с.Табунщиково» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X |  |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 586,7 | 586,7 | 353,5 | 428,4 | 97,9 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7014 от 20.01.2016г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 36,3 тыс.руб. и приобретение электрических ламп. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 355,7 | 355,7 | 279,6 | 355,7 | 76,1 освоение средств запланировано на II полугодие 2016 года |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Заключены договора гражданско-правового характера на сумму 7,5 тыс.руб. по уборке мусора. Заключено 2 договора на спил аварийных деревьев , покос травы договор. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 98,8 | 98,8 | 7,5 | 7,5 | 91,3 освоение средств запланировано на II полугодие 2016 года |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 116/066/02/65 от 10.02.2016 на сумму 10,4 тыс.руб.; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 65,0 | 65,0 | 17.4 | 17.4 | 47.6 освоение средств запланировано на II полугодие 2016 года |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Повышение уровня благоустройства территории поселения. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Уплата имущественных, земельных и прочих налогов, приобретение ГСМ и запчастей для коммунальной техники | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 67,2 | 67,2 | 49,0 | 47,8 | 31,2 уплата налогов на 2 полугодие |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест уборке и содержанию общественных мест. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1066,9 | 1066,9 | 833,6 | 907,3 | 233,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Стаценко Т.Л. | X | X | X | 1066,9 | 1066,9 | 833,6 | 907,3 | 233,3 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                     О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству  Стаценко Т.Л.