ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период за 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | х | х | х | 2160,3 | 2160,3 | 1526,9 | 633,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | В 2022 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | В 2022 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - механизированная снегоочистка на сумму 31,00 тыс. рублей; - покос обочин на сумму 190,0 тыс. рублей. - ямочный ремонт внутрепоселковых дорог в п.Рябиновка, ул.Советская, ул.Школьная. По муниципальному контракту от 19.07.2022г № 0158300001822000001 на сумму 1272,97 тыс.рулей. - сбор мусора в доль дорог на сумму 33,0 тыс.рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2160,3 | 2160,3 | 1526,9 | 633,4 освоение денежных средств запланировано на IV квартале 2022 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.09.2022 | х | X | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | х |  | х | 64,9 | 64,9 | 43,3 | 31,6 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. - Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на сумму 37,0 тысяч рублей. - Повешен банер по детской безопасности дорожного движения; - Установили знаки безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам в п.Рябиновка на сумму 6,3 тысяч рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 64,9 | 64,9 | 43,3 | 31,6 освоение денежных средств запланировано на IV квартале 2022 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | О.Н.Кудрявцева специалист по благоустройству (Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб) | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2225,2 | 2225,2 | 1570,3 | 654,9 |
|  |  | Глава Администрации - Здроб О.Н. Специалист по благоустройству - О.Н.Кудрявцева |  |  |  | 2225,2 | 2225,2 | 1570,3 | 654,9 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                О.Н.Здроб

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – О.Н. Кудрявцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев2022 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 81.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета района в сумме 2225,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 1570,3 тыс. рублей или 70,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.12.2019 № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 2160,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 1526,9 тыс. рублей или 70,6 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 64,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 фактические освоение составило 43,3 тыс. рублей или 66,7%. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, пешеходный переход. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                                  О.Н.Здроб

Исполнитель:

Специалист по благоустройству – О.Н.Кудрявцева