УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                             Глава Администрации

Табунщиковского

сельского поселения

_______________  Здроб О.Н.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧЕНЯ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам отчета главы

Администрации Табунщиковского сельского поселения

перед жителями о своей деятельности за 1-е полугодие 2022 года

28.02.2023г.

| № п/п | Поручение | Исполнитель | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт части внутрипоселковой дороги в с. Табунщиково по ул. Ленина от дома № 55 до № 69. | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 3, 4 квартал 2022 года | Перенесено на 1 квартал 2023 года. (отсутствие бюджетных ассигнований в 4 квартале 2022 года) |
| 2. | Отсыпка и грейдирование внутрипоселковой дороги х. Почтовый, ст. Гривенная, ул. Крупская с. Табунщиково | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 3, 4 квартал 2022 года | Исполнено в срок |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Школьной, ул. Советской в п. Рябиновка | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 3 квартал 2022 года | Исполнено в срок |
| 4 | Установка урн около остановочных павильонов и около здания МБУК «Табунщиковский СДК» в с. Табунщиково | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 3 квартал 2022 года | Исполнено в срок |
| 5 | Проведение интернета х. Гривенный, п. Рябиновка | Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб | 3, 4 квартал 2022 года | Не исполнено, так как операторы связи отказали из - за отсутствия технической возможности для предоставления доступа к сети интернет. |