**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от «01» марта 2024 г. | **№ 17** | с. Табунщиково |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении отчета о реализации** **муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения** **«Развитие транспортной системы» за 2023 год** |  |

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 №81, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.главы Администрации Табунщиковскогосельского поселения | С.Г.Буракова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Табунщиковского сельского поселенияот 01.03.2024 № 17 |

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Табунщиковского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Табунщиковского сельского поселения, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 17.12.2018 № 81, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.09.2018 № 64, Администрация Табунщиковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 29.12.2022 № 51 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Табунщиковского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин);

 - проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки;

- приведена в соответствие с требованиями ГОСТа автомобильная дорога по ул. Школьной с. Табунщиково,

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 5 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Своевременное поступление межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района бюджету сельского поселения на финансирование работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

 **муниципальной программы**

В 2023 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, два было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Табунщиковского сельского поселения от 26.12.2018 № 18 «О бюджете Табунщиковского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1 400,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1399,95 тыс. рублей (99,92 процента).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 20232 год.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения»запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму

459,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» запланировано финансирование в сумме 459,7 тыс. рублей, фактически освоено 459,69 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- летнее и зимнее содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования (покос травы;

- сбор мусора вдоль внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на ;

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация дорожного движения» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» на 2023 год 940,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

- по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах Табунщиковского сельского поселения на сумму 27,7 тыс. рублей.

- приведение в соответствие с требованиями ГОСТа автомобильную дорогу по ул. Школьной с. Табунщиково.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых показатели отсутствуют, по 1 показателю фактическое значение меньше планового.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 0,6 км, фактическое значение 0,6 км.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», значения по данному показателю отсутствуют.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1.

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (**Со** = 3/3=1,0), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году**, составляет 1,0 (**СРом** = 3/3 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2023 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**СРм** = 2/2=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 807,2/807,2 =1,0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1,0/1,0=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (**УРпр** = 1,0\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=1,0). Таким образом, можно сделать вывод об высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год |

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения»** | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | в 2023 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А.. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | в 2023 году предусмотрено софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - летнее содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования (покос травы) на сумму 160,5 тыс. рублей;- сбор мусора вдоль внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на сумму 90,0 тыс. рублей; | - |
| 5. | ***Контрольное событие 1.1.*** «Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Табунщиковского сельского поселения» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | - |
| 6. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения»** | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Табунщиковского сельского поселения | - проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки, Муниципальный контракт № 50 от 20.04.2023 на сумму 27,7тыс.руб;- приведение в соответствие с требованиями ГОСТа автомобильную дорогу по ул. Школьной с. Табунщиково, Муниципальный контракт № 158000018230000002 от 26.05.2024 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьников по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. В учреждении культуры проводились мероприятия по ППД, в том числе: реактивно- оздоровительная программа «Мы на улице катались, все довольные остались» , совместное мероприятие культуры с МБОУ Табунщиковская СОШ «Мы учили ПДД». | - |
| 9. | ***Контрольное событие 2.1.*** «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Табунщиковского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | И.о.главы Администрации – С.Г.Буракова инспектор по благоустройству - Шаврина М.А. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г. | снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Табунщиковского сельского поселения. | сокращено количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Табунщиковского сельского поселение |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год |

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа«Развитие транспортной системы»**  | всего  | **1 400,0** | **1 400,0** | **1 399,95** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 1400,0 | 1400,0 | 1399,95 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения»** | всего  | **459,7** | **459,7** | **459,69** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 459,7 | 459,7 | 459,69 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | х | **-** |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего  | **459,7** | **459,7** | **459,69** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 459,7 | 459,7 | 459,69 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения»** | всего  | **940,3** | **940,3** | **940,26** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 940,3 | 940,3 | 940,26 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | всего  | **940,3** | **940,3** | **940,26** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 940,3 | 940,3 | 940,26 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | х | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год |

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**  |
| 1. | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 60,0 | 85,0 | 60 | Улучшения значения показателя в связи с ремонтом автомобильных дорог в п. Рябиновка. |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения»**  |
| 2. | 1.1.Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,6 | 0,6 | 0,6 | объем средств дорожного фонда не позволяет отремонтировать дороги в соответствии с нормативными требованиями  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения»**  |
| 3. | 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.