ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Табунщиковского сельского поселения» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства и разработку проектной документации» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Водопроводные сети по концессионному соглашению переданы в Филиал «Шахтинский» ГУП РО УРСВ. Данная организация производит содержание и ремонт водопроводной сети. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации на данный момент не требуется | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 14 сходов. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 5. | Контрольное событие программы 1.1. | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Планируется проверка качества воды: бактериологический и химический анализ лабораторией Филиал «Шахтинский» ГУП РО УРСВ. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | х | х | х | 2291,2 | 2291,2 | 960,5 | 1330,7 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Шаврина М.А. специалист первой категории (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. ) | Оплата за электроэнергию, техническое обслуживание, замену ламп сетей уличного освещения. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1050,0 | 1050,0 | 382,4 | 667,6 освоение средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. ) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории с.Табунщиково, х.Гривенный, пос. Рябиновка, х. Почтовый от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов. Произведена уборка территории кладбища в с. Табунщиково, х. Гривенный, пос. Рябиновка, х. Почтовый. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 30,0 | 30,0 | - | - освоение средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. ) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования, приведение в порядок памятников, территории спортивной и детских площадок. Для содержания объектов общего пользования приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.). Производился покос травы и вырубка сорной растительности в местах общего пользования. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1108,7 | 1108,7 | 509,9 | 598,8 освоение средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты по приобретению ГСМ и запасных частей для Трактора. Покупка бензотриммера. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 102,5 | 102,5 | 68,1 | 34,4 освоение средств запланировано на IV квартал 2024 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.) | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Уполномоченным специалистом Администрации Табунщиковского сельского поселения составлено 2 протокола нарушения правил благоустройства. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие программы 2.1. | Шаврина М.А. инспектор по благоустройству (И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г. ) | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2291,2 | 2291,2 | 960,5 | 1330,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения – И.о.главы Администрации - Буракова С.Г. Инспектор по благоустройству - М.А.Шаврина | х | х | х | 2291,2 | 2291,2 | 960,5 | 1330,7 |

И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                     С.Г.Буракова

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Шаврина М.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период  6 месяцев  2024г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 78.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 2291,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 960,5 тыс. рублей или 41,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.12.2023 № 44 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 год денежные средства не запланированы, в связи с отсутствием необходимости.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. В 2024 году в установленный срок выполнены основные мероприятия ( 1.1 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации», 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено муниципальной программой  1050,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 382,4 тыс. рублей или 36,4 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 « Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4. «Иные мероприятия по прочему благоустройству», 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно муниципального контракта,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Благоустройство  и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о.главы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                    С.Г.Буракова

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – М.А.Шаврина