ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период за 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | х | х | х | 2471,5 | 2471,5 | 2459,9 | 11,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | В 2024 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | В 2024 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - ремонт участка дороги по ул. Школьной в п. Рябиновка; - отсыпка ул. Новоселов в х.Гривенный - механизированная снегоочистка; - покос обочин; - сбор мусора в доль дорог; | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2741,5 | 2471,5 | 2459,9 | 11,6 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.09.2024 | х | х | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | х |  | х | 22,7 | 22,7 | 13,9 | 8,8 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 22,7 | 22,7 | 13,9 | 8,8 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2024 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | М.А.Шаврина Инспектор по благоустройству (И.о. главы Администрации Табунщиковского сельского поселения С.Г.Буракова) | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.09.2024 | х | х | х | х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2494,2 | 2494,2 | 2473,8 | 20,4 |
|  |  | И.о. главы Администрации - Васькова О.В. Инспектор по благоустройству М.А.Шаврина |  |  |  | 2494,2 | 2494,2 | 2473,8 | 20,4 |

И.о. главы Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                С.Г.Буракова

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – М.А.Шаврина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 17.12.2018 № 81.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета района в сумме 2494,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактическое освоение средств составило 2473,8 тыс. рублей или 99,2 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Табунщиковского сельского поселения от 25.12.2023 № 44 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 2471,5 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактическое освоение средств составило 2459,9  тыс. рублей или 99,5 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 22,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 фактические освоение составило 13,9 тыс. рублей или 61,2%. Проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки, пешеходный переход. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. главы Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                                  С.Г.Буракова

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – М.А.Шаврина