Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» |  |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) | X | X | X | 474,1 | 474,1 | 309,5 |  | 383,7 |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л.(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Заключены договора по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 2 от 01.03.2015 на сбор мусора вдоль дорог; №4 от 01.04.2015 обкос травы вдоль дорог, грейдирование дорог, очистка дорог от снега № 74 от 09.09.2015 спил деревьев вдоль дорог №73 от 09.09.2015 транспортные услуги по доставке строительного щебня № 11 от 04.09.2015 приобретение строительного щебня для отсыпки дорог | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 399,9 | 399,9 |  | 309,5 |  | 309,5 |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1-Д от 27.07.2015на содержание дорог (за счет областных средств) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 68,4 | 68,4 |  | - |  | 68,4 |
| 4 |  | Основное мероприятие 1.3. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1-Д от 27.07.2015на содержание дорог (за счет областных средств) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2,5 | 2,5 |  | - |  | 2,5 |
| 5. |  | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1-Д от 27.07.2015на содержание дорог (за счет областных средств) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3,3 | 3,3 |  | - |  | 3,3 |
| 6. |  | Контрольное событие программы 1.1. |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Проведены мероприятия по содержанию дорог | X | 30.09.2015 | X | X |  | X |  | X |
| 7. |  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  |  | X | X | X | 40,9 | 40,9 |  | 40,9 |  | 40,9 |
| 8. |  | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Установка дорожных знаков, обустройство «лежащего полицейского, нанесение пешеходной зебры согласно договоров б/н от 23.08.2015, б/н от 21.09.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 40,9 | 40,9 |  | 40,9 |  | 40,9 |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - |  | - |  | - |
| 10. |  | Контрольное событие программы 2.1. |  | Инспектор по благоустройству Стацеко Т. Л(глава Администрациипоселения Здроб О. Н.) |  | установка дорожных знаков, обустройство «лежащего полицейского, нанесение пешеходной зебры оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | X | 30.09.2015 | X | X |  | X |  | X |
| 11. |  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | X | X | 515,0 | 515,0 |  | 350,4 |  | 424,6 |

Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения                                                                                  О.Н. Здроб