Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | X | X | X | 606.5 | 606.5 | 79.9 | 79.9 | 526.6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 68,4 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 68,4 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2016года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.« Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Заключение муниципальных контрактов ООО «Спецстрой» на «содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Табунщиковского сельского поселения запланировано на 3 кв. 2016 г. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 освоение средств запланировано на 2 полугодие 2016 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, уборка мусора вдоль дорог,вырубка поросли) на сумму 79,9 тыс.руб,. Заключены договора на поставку щебня (для отсыпки дорог) | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 532.5 | 532.5 | 79.9 | 79.9 | 452.6 оплата производится «по факту», на основании актов выполненных работ |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Заключено 5 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | X | X | X | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Приобретены и установлены дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности» Договор №3 от 11.03.2016, №8 от 15.05.2016 на общую сумму 69,0 тыс.руб. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 675,5 | 675,5 | 148,9 | 148,9 | 526,6 |
|  |  | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко |  |  |  | 675,5 | 675,5 | 148,9 | 148,9 | 526,6 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л.