Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | X | X | X | 760.8 | 760,8 | 206,6 | 206,6 | 554,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 557,793 | 557,793 | 148,8 | 148,8 | 409,0 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2017года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. « Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Заключен муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Табунщиковского сельского поселения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 134,2 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 134,2 Оплата работ производится после подписания акта приемки выполненных работ |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Заключен муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Табунщиковского сельского поселения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 Оплата работ производится после подписания акта приемки выполненных работ |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Переданы бюджету Красносулинского района межбюджетные трансферты в сумме 57,794 тыс. руб. (на 01.01.2017. остатки дорожного фонда) | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 57,794 | 57,794 | 57,794 | 57,794 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Заключено 5 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | X | X | X | 54,8 | 54,8 | 26,5 | 26,5 | 28,3 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Установка недостающих дорожных знаков уличнодорожной сети Табунщиковского сельского поселения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 54,8 | 54,8 | 26,5 | 26,5 | 28,3 Освоение денежных средств планируется на 4 квартал 2017 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко | Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 12 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 815,6 | 815,6 | 233,1 | 233,1 | 582,5 |
|  |  | Глава Администрации - Здроб О.Н. Инспектор по благоустройству - Т.Л.Стаценко |  |  |  | 815,6 | 815,6 | 233,1 | 233,1 | 582,5 |

Глава Администрации Табунщиковского  сельского поселения                                                                                О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены ассигнования в сумме 815,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 681,6 тыс. рублей, областного бюджета 134,2, тыс. рублей и остатков ликвидируемого дорожного фонда 57,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года заключено 8 договоров на сумму 233,1 тыс. рублей и 1 соглашение на сумму 815,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 233,1 тыс. рублей или 28,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Табунщиковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Табунщиковского сельского поселения от 23.12.2016 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 780,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года заключено 6 договоров на сумму 206,6 тыс. рублей и 1 соглашение на сумму 57,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 206,6 тыс. рублей или 26,5 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3«Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения »;

1.4 «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.5 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, прочистка водоотвода, отсыпка дорог щебнем).

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 54,8 тыс. рублей. За 9 месяцев 2017 года было  фактических потрачено 26,5 тыс. руб. Заключен 1 контракт  на сумму 26,5 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 26,5 тыс. рублей или 48,4 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате установилиа недостающие дорожные знаки   уличнодорожной сети Табунщиковского сельского поселения.. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Табунщиковского

сельского поселения                                                                                                                              О.Н.Здроб

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Стаценко Т.Л.