РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАБУНЩИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016 	                                            № 30                       с.Табунщиково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Табунщиковского

сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2015 год

# В соответствии с постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Табунщиковского  сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Табунщиковское  сельское поселение», Администрация Табунщиковского  сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Табунщиковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Табунщиковское  сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации Табунщиковского

# сельского поселения                                                                 О.Н.Здроб

Приложение к постановлению

Администрации  Табунщиковского

сельского  поселения

от 28.03.2016 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

Табунщиковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 г.

Раздел 1.  Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Табунщиковского  сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 09.09.2013 № 101, Администрация Табунщиковского  сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Табунщиковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 24.10.2013 № 50

Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 24.11.2014 № 78 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2015 году 642,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 68,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района -3,3 тыс.рублей, за счет средств бюджета поселения – 562,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 572,7 тыс. рублей (89,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 68,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района -3,3 тыс. рублей, за счет средств поселения – 500,2 тыс. рублей.

В целях создания условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Табунщиковского  сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; отремонтировано асфальтобетонное покрытие);

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского  сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Табунщиковского  сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги.

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - проведена очистка дорог от снега и покос обочин в населенных пунктах Табунщиковского  сельского поселения;

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»: изготовлен остановочный павильон п. Молодежный.

По основному мероприятию 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме;

В рамках основного мероприятия 1.5 «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме;

В рамках основного мероприятия 1.6«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского  сельского поселения» в 2015 году установлены дорожные знаки, произведена укладка лежачих полицейских.

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

- дорожные знаки находятся в исправном состоянии;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Табунщиковского  сельского поселения на 2015 год – 642,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 68,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района -3,3 тыс.рублей, за счет средств бюджета поселения – 562,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 572,7 тыс. рублей (89,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 68,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района -3,3 тыс. рублей, за счет средств поселения – 500,2 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Приложении № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной	программы.

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 2 показателям (индикаторам) (№ 2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 2 показателей (№ 1, 1.1) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 финансового года в постановление Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 24.10.2013 №50 «Об утверждении муниципальной программы Табунщиковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы»» вносились изменения восемь раз:

1. Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 16.01.2015 № 11 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 24.10.2013 № 50»  уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»:

2. Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.02.2015 № 32 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 24.10.2013 № 50» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 20.02.2015 № 59 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3.  Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 27.03.2015 № 44 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 29»  уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения 25.03.2015 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

4. Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 15.06.2015 № 86 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 29» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 29.05.2015 № 76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

5. В целях приведения нормативно-правового акта Табунщиковского  сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 27.08.2015 № 134 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 29».

6.   Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 14.12.2015 № 196 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 29» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения 09.12.2015 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 12.10.2015 № 160 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 29» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения 07.10.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

8. Постановлением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 12.10.2015 № 160 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 29» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения 07.10.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Табунщиковского  сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателей, не достиг плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 2:4= 0,5. Это низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:4=0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Табунщиковского  сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:4=0,5;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз =2843,3:2949,3= 0,964;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,5:0,964=0,519

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,5*0,5+0,5*0,3+0,519*0,2=0,504.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

В связи с переносом мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 2 полугодие 2016 года не достиг плановых значений показатель (индикатор) 1.1. Из-за объема средств дорожного фонда, не позволяющего выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями, не достиг плановых значений показатель (индикатор) 1.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о малоэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Дальнейшая реализации муниципальной программы

Исходя из результатов мониторинга реализации, а также в связи с недостаточным объемом средств дорожного фонда в 2016 году потребуется корректировка плановых значений показателей (индикаторов) 1, 1.1 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Кроме того, в целях совершенствования реализации потребуется внесение изменений в состав целевых показателей муниципальной программы и подпрограммы 1, а также разделы 2 муниципальной программы и подпрограммы 1 муниципальной программы в части актуализации информации.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Табунщиковского  сельского поселения от 17.12.2015 № 93 утвержден план реализации муниципальной программы Табунщиковского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 56,9 | 49,8 | 53,5 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,3 | 0,86 | Показатель не достигнут в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. Проведен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в х. Грачев, х.Холодный Плес. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 1 | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | - | 0,01 | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | были выполнены следующие виды работ: очистка дорог от снега; грейдирование и подсыпка дорог; уборка мусора вдоль дорог; покос травы вдоль дорог. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Содержание дорог с твердым покрытием автомобильных дорог | Проводилось зимнее содержание дорог (чистка снега) и летнее (покос травы). | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.«Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | Производилось изготовление остановочных павильонов | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Ремонт автомобильных дорог | Отремонтированы участки дорог 0,86 км. в х. Грачев, х.Холодный Плес | выполнение мероприятия перенесено на 2 полугодие 2016 года |
| 6 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Табунщиковского сельского поселения» |
| 7 | Основное мероприятие 2.1:«Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Табунщиковского сельского поселения | В результате произведена укладка лежачих полицейских, произведена покраска пешеходных переходов, установлены предупреждающие дорожные знаки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения.. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М Специалист первой категории Болдырева Т.В | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | - |

### Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 2 949,271 | 2 949,271 | 2843,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 193,871 | 193,871 | 193,7 |
|  | бюджет района | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | бюджет поселения | 2753,5 | 2753,500 | 2 647,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения» | всего | 2756,171 | 2756,171 | 2650,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 193,871 | 193,871 | 193,7 |
|  | бюджет района | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | бюджет поселения | 2560,400 | 2560,400 | 2454,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 441,600 | 441,600 | 336,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 441,600 | 441,600 | 336,1 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 193,871 | 193,871 | 193,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 193,871 | 193,871 | 193,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 42,8 | 42,8 | 42,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42,8 | 42,8 | 42,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 2069,400 | 2069,4 | 2069,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2069,400 | 2069,4 | 2069,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | всего | 193,1 | 193,1 | 193,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 193,1 | 193,1 | 193,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 193,1 | 193,1 | 193,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 193,1 | 193,1 | 193,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение № 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Табунщиковского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Табунщиковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  |  | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета района | За счет средств бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 92,3 | 1,7 | 6,0 | 101,5 | 92,3 | 6,6 | 1,7 | 1,9 | 6,6 |
| ВСЕГО: | 92,3 | 1,7 | 6,0 | 101,5 | 92,3 | 6,6 | 1,7 | 1,9 | 6,6 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Табунщиковского сельского поселения, соглашениями |