Российская Федерация

Ростовская область. Красносулинский район

Администрация Табунщиковского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.06. 2017 г . № 70 с.Табунщиково

Об утверждении плана мероприятий динамического

слежения за качеством питьевой воды из источников

централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Табунщиковского сельского поселения

       В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», в целях  развития централизованных нецентрализованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Табунщиковского сельского поселения, администрация Табунщиковского сельского поселения

                                                  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

       1.Утвердить «План мероприятий динамического слежения за качеством питьевой воды из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения» согласно приложению.

       2. Разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

       3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Табунщиковского   сельского поселения О.Н.Здроб

  Приложение к Постановлению Администрации

 Табунщиковского сельского поселения

 № 70 от 30.06.2017

 ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ Табунщиковского   сельского поселения

на текущий 2017 и плановый периоды 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. |  Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия |
| 1 | Разработка проектов ЗСО источников водоснабженияС.Табунщиково,х.Гривенный и пос.Рябиновка  | Октябрь 2018г | Администрация Табунщиковского сельского поселения | доведение качества питьевой воды до нормативных показателей согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, стабильное обеспечение населения водой, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве |
| 2 | Обращение в Минприроды и экологии по РО по вопросу полученимя лицензии на право пользования недрами в целях добычи подземных вод из шахтного колодца и скважин  | Август 2017 г | Генеральный директор ООО«ВодоводК» | Осуществление контроля качества питьевой воды в течение календарного года |
| 3 | Изготовление правовых документов на земельные участки, на которых расположены источники водоснабжения  | Октябрь 2017  | Администрация Табунщиковского сельского поселения |  |
| 4 | Обследование  на герметичность водопроводных, фланцевых  и резьбовых соединений, сальниковых  уплотнение запорной арматуры насосной станции 1 подъема в с.Табунщиково | 2 раза в месяц путем обхода оперативным персоналом | Генеральный директор ООО«ВодоводК» | Обеспечение возможности круглосуточного водоразбора питьевой воды |
| 5 | Очистка водопроводных  колодцев  от  мусора, грязи  с  последующей  санитарной обработкой (  промывка  сетей,  хлорирование  системы  водоснабжения) | Апрель, сентябрь  | Генеральный ООО «ВодоводК»Администрация сельского поселения |

|  |
| --- |
| в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |

 |
| 6 | Анализ  качества  питьевой воды  | Согласно  программе  производственного контроля  качества  воды | Генеральный директор ООО «ВодоводК» | Осуществление контроля качества питьевой воды в течение календарного года |
| 7 | Частичная замена  ветхих сетей  водопроводаОбследование  сетей  и  трубопроводов на утечку и  ее устранение | В течении года | Генеральный директор ООО «ВодоводК | стабильное обеспечение населения водой, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве |
| 8 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением  | По мере необходимости | Администрация Табунщиковского сельского поселения | в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |