РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021 г.                                     ( 4                           с. Табунщиково

О проведении мероприятий

по подготовке к весеннему паводку

В целях снижения риска от ЧС в период весеннего паводка 2021 года, руководствуясь ст.ст. 2, 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать руководителям предприятий и другим собственникам ГТС, находящихся на территории поселения провести осмотр и очистку водостоков  ГТС, выполнить инженерно-технические мероприятия по укреплению ГТС.

2.Создать комиссию по борьбе с весенним половодьем (Приложение 1).

3. Рекомендовать директору     МБОУ   Табунщиковская СОШ  организовать ознакомление учащихся с мерами безопасности и оказания первой медицинской помощи в период паводка.

4. Утвердить план по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка (Приложение 2).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Табунщиковского

сельского поселения                                                                  О.Н.Здроб

# Приложение № 1

# к постановлению

№   4 от  21.01.2021 г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ ПАВОДКОМ НА СЛУЧАЙ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Здроб О.Н.- глава администрации Табунщиковского  сельского поселения

- Кудрявцева  О.Н.  – специалист  земельных и имущественных  отношений Администрации Табунщиковского сельского поселения

- Березанская Е.В. ведущий  специалист  по    пожарной безопасности ГО и ЧС Администрации Табунщиковского сельского поселения.

- Шаврина  М.А. инспектор   ВУС Администрации Табунщиковского сельского поселения

|  | Приложение № 2 к Постановлению № 4 от 21.01.2021 г |
| --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации Табунщиковского сельского поселения О.Н.Здроб 21.01.2021 года |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Табунщиковского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2021 года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2021 года | До 01.03.2021 | Глава администрации поселения, специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения |  |
| 2. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в поселении | До 01.03. 2021 | Глава администрации поселения, специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, члены группы |  |
| 3. | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в рабочую группу поселения, администрации сельского поселения в КЧС и ОПБ района (письменно). | До 01.03. 2021 | Собственник ГТС, Глава администрации поселения | Председатель рабочей группы, члены группы |  |
| 4. | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности | До 01.03. 2021 | Собственники прудов (арендаторы), специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Глава администрации поселения |  |
| 5. | Представить уточненные данные по состоянию ГТС, площади прудов, количестве, и привязку к населенным пунктам | До 01.03. 2021 | Глава администрации поселения, специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, , специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения |  |
| 6. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 10.03.2021 | Специалист по вопросам ПБ. ГО и ЧС поселения | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения |  |
| 7. | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением НД | До 01.03.2021 | МО МВД «Красносулинский», специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения, НД | Председатель рабочей группы |  |
| 8. | Отработать порядок взаимодействия с соседними поселениями на период паводка | До 15.03.2021 | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, члены группы |  |
| 9. | Отработать порядок взаимодействия с соседними поселениями на период паводка | До 15.03.2021 | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, члены группы |  |
| 10 | Через средства массовой информации своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, члены группы |  |
| 11 | Создать и подготовить необходимую документацию для пункта временного пребывания эвакуируемого населения на период весеннего паводка в н.п.: | До 01.03.2021 | Специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС поселения | Председатель рабочей группы, члены группы |  |

Ведущий специалист Администрации

Табунщиковского сельского поселения				       	        Е.В.Березанская