Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2012	№ 20	с.Табунщиково

Об утверждении отчета за 2011 год о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения от 13.10.2009 № 39 «О порядке принятия  решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение»», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления на начальника сектора экономики и финансов О.В.Васькова.

Глава Табунщиковского

сельского поселения                                                            А.П.Сосонный

Приложение

к постановлению

Табунщиковского сельского

поселения от 30.03.2012 № 20

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения на 2011-2014 годы» на 2011 год предусмотрено финансирование в сумме 2163,6 тыс.рублей из бюджета поселения ,освоено 2076,2 тыс.рублей.

Подпрограммами предусмотрены мероприятия:

-Подпрограммой «Уличное освещение»организация освещения улиц  предусмотрено финансирование в сумме 408,5 тыс.рублей из бюджета поселения, освоено 408,4 тыс.рублей ,из них на оплату за уличное освещение 261,8 тыс.рублей; на монтаж и установку уличного освщения в п.Рябиновка 138,5 тыс.руб, формирование и корректировка лимитов ТЭР.8,1 тыс.руб

- Подпрограммой «Содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Табунщиковского сельского поселения» предусмотрено финансирование в сумме 432,6 тыс.рублей из бюджета поселения, освоено 427,6тыс.рублей из них,оплачено за кадастровые паспорта на дороги 50,0тыс.руб, грейдирование дорог111,7тыс.руб.услуги по доставке горной массы для отсыпки внутрипоселковых дорог 199,9 тыс.руб.а так же за работы по отсыпке дорог 66,0 тыс руб

-Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству территории Табунщиковского сельского поселения», предусмотрено финансирование в сумме 939,8 тыс.рублей из бюджета поселения, освоено 857,7тыс.рублей произведены работы по благоустройству населенных пунктов: уборка мусора и покос травы -76,4 тыс. руб,приобретение трактора МТЗ-82.1 и ковша на сумму 705,5 тыс.руб,а также дизельного топлива к нему на сумму 2,0 тыс.руб ,вывоз ТБО .с несанкционированной свалки на сумму 26,0 тыс.руб, обрезка деревьев на сумму 24,9 тыс.руб, строительные и хозматериалы для благоустройства парка, водонасосной станции и моста с.Табунщикова на сумму 8,6 тыс.руб, исследование и дезинфекция воды на сумму 14,3 тыс.руб

-Подпрограммой «Мероприятия в области коммунального хозяйства предусмотрено финансирование в сумме 382,7,0 тыс.рублей из бюджета поселения, освоено 382,7 тыс.рублей ,оплачено за выполненные работы по ремонту водопровода 317,1 тыс.рублей, замена дверей на насосной станции на сумму 39,5 тыс.рублей, определение рыночной стоимости водонапорной башни на сумму 5,0 тыс.рублей, приобретение насоса ЭВЦ6-10-110 и  электросчетчиков на сумму 21,1 тыс.рублей

Цель программы:

-решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, бесперебойное обеспечение населения поселения качественной питьевой водой, улучшение внешнего вида территории Табунщиковского сельского поселения".

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: Подпрограмма «Содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Табунщиковского сельского поселения»

-обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период;

-завершение инвентаризации улиц;

-увеличение количества технических паспортов на дороги и улицы Табунщиковского сельского поселения.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства и совершенствованию организации освещения улиц будет заключаться в улучшении общей экологической обстановки в сельском поселении, снижении дорожно-транспортных происшествий.

Задача 2: Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству территории Табунщиковского сельского поселения» предусмотрена организация благоустройства и озеленения парков  Табунщиковского сельского поселения:

-увеличение уровня озеленения территории Табунщиковского сельского поселения;

Задача 3: "Организация прочих мероприятий по благоустройству Табунщиковского сельского поселения":

-проведение работ по обустройству детских  площадок;

-уборка несанкционированных свалок

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства территории Табунщиковского сельского поселения.

Отчет о результатах финансирования программы за 2011 год и информация об оценке эффективности реализации программы приведены  в таблице  № 1.

Инспектор                                                                                                   Т.Л.Стаценко

Таблица № 1

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Табунщиковского сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2011 года

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| Установка уличного освещения в п.Рябиновка | км | 1км | 1км |  |  | 1км | 1км | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков,занятых улицами и внутрипоселковыми дорогами | Кв.м | 95261 | 95261 |  |  | 95261 | 95261 | 0,00 | 0,00 |
| Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора | % | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| отсыпка дорог | км | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |
| текущий ремонт водопровода | км | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 2 |  |  |